|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA DO PROJETO | | Data de atualização | 13/05/2025 |
| Nome do projeto: | FoodCare | | |
| Responsável: | Luciane | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Legenda:** | | **P** | Planejado | | **R** | Realizado | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Atividade** | **Descrição** | **Março** | | | | **Abril** | | | | **Maio** | | | | **Junho** | | | |
| sem1 | sem2 | sem3 | Sem4 | Sem1 | Sem2 | Sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 |
| Criação de repositório Github | Criação de um repositório dedicado ao projeto na ferramenta Github. |  |  | **P** | **P** | **R** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento do Diagrama MER | Elaborar o diagrama Modelo Entidade Relacionamento referente ao projeto. |  |  | **P** | **P** | **R** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **R** | **R** | **R** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conhecer e instalar ferramentas necessárias | Realizar o reconhecimento e instalação das ferramentas necessárias para desenvolver o projeto e aprender como utilizá-las. |  |  |  |  | **P** | **P** | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **R** | **R** | **R** | **R** |  |  |  |  |  |  |
| Definição de etapas | Análise profunda e detalhada das telas a serem elaboradas com base nos requisitos funcionais. |  |  |  |  |  |  | **P** | **P** | **P** | **R** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Início da codificação base | Criação do projeto e seus arquivos necessários, inicialização do Git e organização inicial. |  |  |  |  |  |  |  |  | **P** |  |  |  |  |  |  |  |
| Codificação das funcionaliades principais | Realizar a codificação das funcionalidades principais, servido de base para a apresentação do PID |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **P** | **P** | **P** | **P** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação | Apresentação do PID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **P** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA DO PROJETO | | Data de atualização | 04/04/2025 |
| Nome do projeto | FoodCare | | |
| Responsável | Luciane | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Legenda:** | |  | Planejado | |  | Realizado | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Atividade** | **Descrição** | **Julho** | | | | **Agosto** | | | | **Setembro** | | | | **Outubro** | | | |
| sem1 | sem2 | sem3 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 |
| Implementar implementações restantes | Adicionar ao projeto funcionalidades restantes. | **P** | **P** | **P** | **P** | **P** | **P** | **P** | **P** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alterar design não compatível (caso tenha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **P** | **P** | **P** | **P** | **P** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação | Apresentação na Faitec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **P** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |